## Slide 1: Team 1 Service 4: News
Maximilian Röhr, Elias Schrader, Christof Seelisch, Dennis Rinck

## Slide 2: Agenda
Beschreibung des Fortschritts
Änderungen innerhalb des Projekts
Lessons learned
Weitere geplante Schritte

## Slide 3: Beschreibung des Fortschritts
Geringer Fortschritt
Andere Projekte mit früheren Abgaben wurden priorisiert
Ausarbeitung der Teamverteilung
Absprachen mit anderen Teams
Anlegen des richtigen Git Repository

## Slide 4: Änderungen innerhalb des Projekts
Verlust eines Team-Mitglieds
Zuordnung der Zuständigkeitsbereiche
Strukturelle Änderungen am Klassendiagramm

## Slide 7: Lessons learned
Durch Übung herausgefunden:
  Weniger in Code-Sessions arbeiten bzw. genau kenntlich machen wer welchen Code geschrieben hat
klare Meilensteine definieren, zeitlich festmachen
mit anderen Gruppen sprechen → besseres Verständnis für fremden Code

## Slide 8: Weitere geplante Schritte
Nach Prüfungen:
  Intensives Auseinandersetzen mit dem Java Projekt
  Implementierung des Klassendiagramms in Code
  Git Repository pflegen
  Java-Projekt ordentlich und strukturiert angehen
Sehr wahrscheinlich in den Ferien an dem Projekt weiterarbeiten
Optional:
  Featureerweiterung